PROJET DE CEINTURE VERTE DU SAHEL-BURKINABE

(BURKINA FASO)

Note Technique d’Orientation

30 AOÜT 2021

DES DEFINITIONS

- Ceinture ou bande verte est une bande de végétation (formation naturelle ou plantation artificielle) d’environ 1000 km sur une longueur et 100 à 150 km de largeur, telles :

- la lutte contre la désertification ;

- Protection de la zone sahélienne contre le vent chaud et la poussière (Intempéries);

- Renouvellement de l’air (Poumon vert, puit de carbone…);

- Création d’un microclimat (Adoucissant climatique) ;

- Lutte contre l’érosion (hydrique et éolienne) ;

- La promotion de l’agroforesterie ;

- Production de bois pour les populations (Bois énergie);

- la création d’un endroit de repos et de distraction ;

- L’embellissement des localités/agglomérations ;

- la limitation de l’extension du désert ;

- Pôle de développement d’une économie verte ,  etc.

- Réhabilitation de la ceinture verte, l’ensemble des mesures, des méthodes et des stratégies initiées par la commune de Ouagadougou, en partenariat avec des acteurs publics, privés, institutionnels, et associatifs   en vue de restaurer tout le potentiel environnemental et écosystémique de la ceinture verte de Ouagadougou ;

- Eco-Partenaire, tout acteur ou entreprise citoyenne (Sociétés d’Etat, privées, Entreprise/Association/ONG, Projets et programmes, société civile, riverains…), qui dans le cadre de sa responsabilité sociale ou de manière volontaire entreprennent ou accompagnent des opérations de reverdissement  de la zone sahelienne

- Protocole (Technique et financier) ou PTF de plantation est un guide technique, financier et méthodologique pour la conduite des travaux sur le terrain. C’est un outil d’orientation stratégique, d’aménagement et de planification participative des actions de réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou, notamment en son volet production végétale et de mise en défens (Arboriculture, agroforesterie, maraiche-culture, agriculture urbaine…). Il est spécifique à chaque projet ou type d’intervention de l’acteur.

## Contexte et justification

La création de la ceinture verte du Sahel Burkinabè s’inscrit dans le cadre de la problématique actuelle de la reforestation des aménagements paysagers et des espaces verts du Burkina Faso.

En effet, le programme national en matière de lutte contre la désertification au Burkina Faso, a décliné un objectif stratégique de promotion d’actions de préservation, de protection des ressources naturelles et d’amélioration du cadre de vie des collectivités territoriales . Et ce dans un contexte marqué par une urbanisation rapide aux multiples défis (Maîtrise de l’étalement urbain face à la croissance démographique, et de la pression accrue sur les ressources naturelles ...) au niveau national.

C’est également dans cette dynamique que les collectivités territoriales, conscientes de ces problèmes environnementaux et en vue d’en atténuer les conséquences, ont promu de nombreux sites potentiels de reforestation, d’aménagements paysagers et d’espaces verts dans leurs localités respectives.

Aussi, dans la mise en œuvre du projet de la ceinture verte du Sahel-Burkinabè propose une stratégie d’approche qui implique plusieurs partenaires. Elle se veut être une approche participative qui requière l’appui et l’accompagnement de partenaires de bonne volonté. Ainsi, il s’agit :

- Sur le plan financier, de rechercher et d’encourager l’accompagnement de partenaires financiers, notamment des projet et programmes d’institutions économiques ou de développement, d’Organisations Non Gouvernementales, ou autres, pouvant intervenir au plan de leur responsabilité sociale et environnementale,

- Au plan social et implication des populations locales, l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des espaces plantés sur la ceinture verte du Sahel-Burkinabè revient aux communautés riveraines à travers leurs organisations faitières, telles les organisations de production agro-forestières et autres organisations locales.

- Et, au plan technique et orientations stratégiques, la Direction du projet travers ses services techniques municipaux assure l’accompagnement technique, stratégique et organisationnel à travers un protocole technique et financier, axé sur quatre (04) principes ci-après :

- La disponibilité d’une source d’eau permanente ;

- La disponibilité d’un environnement sécurisé pour la protection des réalisations et la sécurisation des équipements ;

- Le respect des prescriptions et du protocole technique de plantation et d’entretien sylvicole des plants pendant (03) trois à (05) cinq ans ;

- La plantation et l’exploitation (Productions végétales) sur la ceinture verte du sahel-Burkina s’exécutent  en toute saison.

Cette ceinture verte une fois crée, contribuera à l’équilibre de l’écosystème urbain et de ce fait améliorer le cadre de vie et les conditions socio-économiques des collectivités territoriales.

Dans la pratique, il s’agira pour chaque année de localiser une bande de plantation, correspondant à une superficie déterminée par le nombre d’arbres et s espèces végétales à planter.

Présentation du Projet (PM)

- Objectif global

- Objectifs spécifiques

- Résultats attendus

- Composition de l’équipe

- Localisation du projet

- Etc

PROTOCOLE TECHNIQUE

- CHOIX DES ESPÈCES

Le choix cette année est porté sur les espèces végétales locales utilitaires telles le Néré (Parkia biglobosa) et le Baobab (Adansonia digitate), forestières d’ombrage, fruitières ou de protection des sols qui présentent des caractéristiques appropriées pour le type de milieu.

En effet, les sols au niveau de la ceinture verte, sont fortement dégradés, indurés et demandent un apport important de terre végétale pour la réussite de la plantation.

Les espèces choisies auront l’avantage en temps normal, de ne pas être très appétées par les animaux domestiques, donc à l’abri du brout. Certaines espèces d’ombrage, robustes, présenteront un puissant système racinaire qui favorisera une forte capacité de stockage d’eau dans le sol, et contribuera à sa restructuration.

Le cout moyen à la production des plants se présente comme suit : (Voir tableaux)

FICHE TECHNIQUE DE PLANTATION D’ARBRES

QUELQUES ESPECES LOCALES MENACEES DE DISPARITIONS PROPOSEES

| DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | ECARTEMENTS ENTRES LIGNES ET POQUETS | DIMENSIONS DES TROUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitex doniana(andega) | 5 500 F | 10mX10 m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Khaya senegalensis(kouka) | 3 000F | 7mX7m En Britannique | 60cmx60cm Minimum |
| Lannea microcapa(sanbga,sibidiga) | 1 500F | 6,5m X6,5m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Parkia biglobosa(rouanga,douanga) | 1 500F | 6,5m X6,5m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Faiderbia albida | 1 500 F | 6mx6 m En équienne | 50cmx50 cm |
| Adansonia digitata(toega) | 1 500F | 7mX7m En Britannique | 60cmx60cm Minimum |
| Vitellaria paradoxa(taanga) | 3 000 F | 5mx5m En Britannique | 60cmx60cm Minimum |

LES ESPECES EXOTIQUES PROPOSEES POUR LA RESILIENCE DES POPULATIONS

| DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | ECARTEMENTS ENTRES LIGNES ET POQUETS | DIMENSIONS DES TROUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Cola cordifolia | 3 000 F | 6,5m X6,5m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Mangifera indica | 3 500 F | 10mX10 m En équienne | 70cmx70cm Minimum |
| Psydium gayava | 2 000 F | 6,5m X6,5m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Citrus tangelo | 2 500 F | 6Mx6m En Britannique | 60cmx60cm Minimum |
| Citrus reticulata | 2 500 F | 6,5m X6,5m En équienne | 60cmx60cm Minimum |
| Citrus lemon | 2 000 F | 6,5m X6,5m En équienne | 50cmx50cm |

- PROTOCOLE DE PLANTATION OU DE PLANTING

Sur le plan technique, la réalisation de la plantation d’arbres suivra les différentes étapes de la mise en terre et de stratégie d’entretien aussi qu’il suit :

- Le piquetage

Un piquetage sera effectué afin d’avoir une plantation équienne, à savoir bien ordonnée et alignée. Les écartements entre les plants et entre les lignes seront fonction des espèces choisies.

- La trouaison ou le creusage des trous de plants

Cette activité entre dans le cadre de la préparation du sol. Elle permet d’ameublir le sol pour lui permettre d’emmagasiner le maximum d’eau d’arrosage ou de pluie en saison hivernale ; cela donnera le maximum de chance de reprise aux plants. Les trous auront des dimensions moyennes de 50 cm X 50cm, voire 60 cmx 60cm.

- Le traitement des trous

Le creusage des trous sera suivi d’un traitement de fond ou de surface contre les termites et autres ravageurs des plants.

- Terre végétale

La fumure organique sera appliquée dans chaque trou destinée à recevoir un spécimen de plant. Cette fumure de fond permet à la plante d’avoir une bonne croissance.

- La mise en terre des plants ou le planting

Comme nous sommes en pleine saison pluvieuse, il est toujours possible de mettre en terre des plants en tenant compte des mesures appropriées.

- Le traitement microbiologique

Pour lutter contre les termites et autres parasites, un traitement microbiologique est indispensable pendant et après la plantation. Le choix est porté sur un traitement à base de produits naturels BIO KR en raison d’une poignée de produit par trou soit environ 100 à 150 grammes.

- L’application du Polyter

Le Polyter est un hydro-rétenteur fertilisant utilisé pour la plantation de toutes espèces de plantes ornementales, fruitières, ombrageuses et légumières.

Il constitue un stock d’eau et de fertilisant disponible au seul profit de la plante. Ce qui permet d’économiser 50% d’eau et de fertilisant tout en favorisant le démarrage, la reprise et la croissance de la plante. Il peut être efficace de 3 à 5 ans dans le sol et chaque trou peut emmagasiner 2 à 5 litres d’eau. Le dosage est de 30 à50 grammes pour trou.

Tableau 1 : COUT MOYEN DES DIFFERENTS TRAVAUX ET AU COURS DU PLANTING

| ESIGNATION COUT (CFA) | PIQUETAGE | TROUAISON | PLANTING | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 750 | 200 | -6 |

NB : soit un cout moyen de frs par plant

Tableau 2 ; COUT MOYEN DES DIFFERENTS TRAVAUX ET AU COURS DU PLANTING

| ESIGNATION COUT (CFA) | TERRE VEGETALE | POLYTER | PHYTO VERT TIILGRE | TERMICITE BIO KR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 F | 475 | 220 F | -375 F |

NB : soit un cout moyen de 2 620 frs (CFA) par plant

STRATÉGIE D’ENTRETIEN DES PLANTS

- L’entretien des plants

L’entretien consiste à mener les opérations sylvicoles, notamment la protection de la plantation, l’arrosage, le désherbage, le binage et de traitement phytosanitaire des plants.

Dans le cadre du traitement contre les termites présentes sur la zone, il sera entrevu au cours des premiers mois après plantation, l’utilisation du Termicide TILGRE.

Au regard de l’importance de l’opération, il sera préconisé une approche innovante et participative, basée sur le nouveau concept de « Entretien-remboursement » intégrant la contribution des riverains pour l’entretien, la surveillance et la sécurisation des plants et équipements (Clôtures et grilles de protection).

Le principe est que chaque plant bien entretenu est remboursement à hauteur de 500 à 1000 frs CFA le pieds par an d’entretien

L’entretien de la plantation sera entièrement confié à la Fédération des pépiniériste, jardiniers et du Burkina qui entretien déjà un partenariat actif avec la commune et ses partenaires sur le même site.

Aussi, pour les besoins de l’entretien et traitement sylvicole des plants pour une période de 3 à 5 ans, il est envisagé la connexion avec le système d’adduction d’eau à partir du forage réalisé par le projet sur le site de la ceinture verte. Il est aussi impératif de prévoir une clôture en fil barbelé ou du grillage susceptible d’être réutilisée au fil des ans pour mieux sécuriser les plantations contre la dent de la chèvre (Brout) et toute forme d’agressions physiques des plantations.

- EVALUATION SOMMAIRE  DU COÛT DE L’OPÉRATION 200 000 PLANTS 2021-2022

| Désignation | Quantité | Prix unitaire (CFA) | Montant (CFA) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toutes espèces choises | 200 000 | 3 000 | 600 000 000 | planting- |
| Preparation -terrain /planting | 200 000 | 4 600 | 920 000 000 | planting- |
| Système d’adduction d’eau | 100 | 15 000 000 | 1 500 000 000 | PM |
| Logistique /Equipement projet | 01 | FF | 100 000 000 | 01 an |
| Administration/Supervision | 01 | FF | 50 000 000 | 01 an |
| Divers | - |  |  | PM |
| Total |  |  | 3 170 000 000 |  |

BN : évaluation indication